梅花村大厦维修加固工程项目全过程

代建管理服务

竞争性磋商文件

项目编号：GZCQC2300FC12013

采购类型：服务类

采 购 人：广州市医疗保险服务中心

2024年1月

温馨提示：供应商特别注意事项

一、	请供应商特别留意磋商文件上注明的首次响应文件提交截止时间，逾期送达的响应文件我司恕不接收。因此，请供应商适当提前到达会议室。提交首次响应文件时间为响应文件提交截止时间前半小时。

二、	磋商文件中标注“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其响应文件作无效处理。

三、	请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

四、	请正确填写《首次报价一览表》，如含有包组的磋商项目需分开报价，报价要求详见磋商文件《首次报价一览表》。

五、	建议将响应文件按目录格式顺序编制页码。

六、	分公司参与磋商的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的授权书。

七、	我司为采购代理机构，不对供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商提交两份不同磋商响应方案的，磋商小组将按磋商文件中有关响应文件无效的规定处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）

目   录

竞争性磋商公告	4

第一部分  磋商须知	8

第二部分  用户需求书	22

第三部分  评审办法	39

第四部分  合同草案	50

第五部分  响应文件格式	75

第一章 目录	75

第二章 资格审查文件	78

2-1  供应商资格声明函	78

第三章 响应文件部分	79

3-1 报价函	79

3-2 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式	81

3-3 首次报价一览表	83

3-4 详细报价清单	84

3-5 实质性响应一览表（如有）	85

3-6用户需求书响应差异表	86

第四章 商务部分	87

4-1类似业绩	87

4-2拟派项目团队人员情况	88

4-3获奖情况	89

4-4企业体系认证	90

第五章 技术部分	91

第六章 其他部分	92

6-1 代理服务费承诺书	92

6-2 政策适用性说明（如有）	93

# 竞争性磋商公告

项目概况：

梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务的潜在供应商应在广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）获取采购文件，并于2024年1月16日09点45分（北京时间）前提交申请文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZCQC2300FC12013

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：124,800.00元

采购需求：

合同包1(梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务):

合同包预算金额：124,800.00元

| 采购标的 | 数量 （单位） | 服务期限 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务 | 1(项) | 从签订代建合同起，至项目竣工联合验收合格、备案、投入使用，完成竣工结算及竣工财务决算、向采购人办理完成资产移交和档案移交手续之日止。 | 124,800.00 |

二、申请人的资格要求

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

(1)具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

(2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格声明函》。

(3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格声明函》。

(4)履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商资格声明函》。

(5)参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购。供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：其他未列明行业）的政策划分标准的中小微企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》（服务）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务)特定资格要求如下:

(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《供应商资格声明函》）

(3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《供应商资格声明函》）

(4)存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》）

(5)本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

时间：2024年1月5日至2024年1月12日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午 09:00 至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30 （北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广州程启招标代理有限公司（广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）

方式：到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼）报名并获取磋商文件，如需邮寄，请咨询联系人：陈小姐，联系电话：020-83576900，售后不退。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年1月16日09点45分（北京时间）

地点：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼。

五、开启

时间：2024年1月16日09点45分（北京时间）

地点：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2.本项目的所属行业为“其他未列明行业”。

3.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广州市医疗保险服务中心

地址：广州市越秀区梅东路28号

联系方式：020-37651095

2.采购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系方式：020-83576900

3.项目联系方式

项目联系人：朱小姐

电话：020-83576900

# 第一部分  磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人名称 | 广州市医疗保险服务中心 |
|  | 最高限价及资金来源 | 1、本项目最高限价为：124,800.00元，凡超出最高限价的，一律视为无效报价。 2、资金来源：财政性资金。 |
|  | 答疑及踏勘现场等 | 无 |
|  | 磋商有效期 | 自提交首次响应文件截止之日起90日。 |
|  | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
|  | 响应文件份数 | 正本1份、副本3份和不作任何加密的电子标书1份。 |
|  |  | 正本和电子标书一起封装，副本一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套标明项目名称、项目编号、供应商全称及“正本”、“副本”等字样。 |
|  | 报价人数量 | 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有通过了资格、符合性审查，继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价及有关承诺，提交最后报价的供应商不得少于3家。 |
|  | 磋商小组组成 | 本项目评审工作由依法组建的磋商小组负责完成，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。 |
|  | 评审方法 | 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
|  | 成交候选人的推荐 | 磋商小组根据综合评分情况，编写书面的评审报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人，第二、第三成交候选供应商报价高于第一成交候选供应商报价20％以上的，只推荐1名成交候选供应商。 综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。综合得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合得分相同、评审价和技术评分均相同的，名次由磋商小组确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  | 采购代理服务费 | 成交人须向采购代理机构交纳的采购代理服务费： （1）成交人须向采购代理机构缴纳采购代理服务费：6000.00元。 （2）币种与《成交通知书》的币种相同。 （3）成交人在领取《成交通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳采购代理服务费。 |
|  |  | 采购代理服务费由供应商支付的，成交人应在《缴费通知书》发出五个工作日内一次性将采购代理服务费存入采购代理机构指定账户，凭已盖银行收款章的进账单、成交人开具的介绍信及身份证原件到采购代理机构领取《成交通知书》。 |
|  | 政府采购价格扣除政策 | - 1.关于中小企业投标 中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。 - 2.监狱企业的证明文件 说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3.残疾人福利性单位声明函 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定。 4.供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。 |

供应商必须认真阅读以下内容，以免造成响应失败。

## （一）总  则

- 适用范围

  - 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及广东省政府采购有关规定制定本须知。

  - 本项目的采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

- 项目说明

  - 资金性质、资金来源，详见磋商须知前附表第2项。

  - 最高限价，详见磋商须知前附表第2项。

  - 磋商内容

（详细内容请参阅磋商文件中的相关内容）

- 概念释义

  - 监管部门：指同级或以上人民政府财政部门。

  - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织，详见磋商须知前附表第1项。在采购阶段称为采购人，在合同阶段称为甲方或买方。为便于磋商文件及附件直接转化为合同条款，在磋商文件中有时称采购人为买方、甲方或业主。

  - 采购代理机构：依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-广州程启招标代理有限公司。

  - 招标采购单位：指采购人和采购代理机构。

  - 磋商小组：磋商小组是依法组建的专门负责本次评审工作的临时性机构。

  - 响应供应商：符合资格要求，响应磋商、参加磋商竞争的依法成立的供应商。

  - 成交人：经合法招、磋商程序评选出来并经采购人确认的获得本项目成交资格的供应商。

  - 货物：供应商按磋商文件及采购合同的规定，须向采购人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

  - 服务：磋商文件规定供应商须承担的服务。

  - 磋商保证金：是指为了保护采购代理机构和采购人免遭因响应供应商的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因响应供应商的行为受到损害时，可根据规定不予退还的款项。

  - 履约保证金：是指采购人为防止成交人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给采购人造成的经济损失，既不同于定金，也不同于预付款。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

- 合格的供应商

  - ★对供应商的要求：详见竞争性磋商公告中“供应商资格”部分。

  - 供应商必须由法定代表人（负责人）或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证明原件参加磋商，在评审过程中随时接受磋商小组就响应文件的内容提出的质询，并予以解答。

- 合格的货物和服务

  - 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和磋商文件规定的其它伴随服务等要求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

  - 政府采购若需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

  - 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 本磋商文件及磋商过程中发生的澄清、修改和补充文件，凡标有“★”的地方，响应供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将对其响应文件作无效处理。

- 关于分公司磋商

分公司磋商的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 关于公告发布

本次项目的所有相关公告会在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）相关媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

- 关于多家代理商代理一家制造商的产品参加磋商

符合用户需求书的品牌或者符合资格条件的生产制造商至少应达到三个品牌或三个制造商参与竞争，同一品牌同一型号产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一个供应商计算。

- 关于关联企业投标

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

- 磋商文件的解释权

本磋商文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

## （二）磋商文件

- 磋商文件构成

要求提供的服务、磋商过程和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件包括：

- 竞争性磋商公告；

- 磋商须知；

- 用户需求书；

- 合同草案；

- 响应文件格式；

- 磋商过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。

- 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被确定为响应无效。

- 磋商文件的澄清和修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在24小时之内无书面回复则视为同意澄清或者修改的内容，并有责任履行相应的义务。如采购代理机构在征得所有已购买磋商文件的潜在供应商同意并书面确认后，可以不改变首次响应文件提交截止时间和磋商时间。

  - 为提高竞争性磋商的效率，供应商对磋商文件提出质疑的，均应在磋商文件公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）通知招标采购单位，逾期质疑无效。质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商全称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。供应商提交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。未在规定的时间内提出质疑的则视为供应商已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况，并愿意按照本磋商文件的所有条款执行。

  - 对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 答疑会或现场考察

详见磋商须知前附表第3项。

## （三）响应文件的编制

- 响应文件的构成

供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、商务文件和技术文件，编排顺序参见响应文件格式。资格证明文件、商务文件部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明供应商提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件。供应商应按规定提交资格证明文件、商务文件部分和技术文件。

- 磋商费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 报价函

供应商应完整地填写磋商文件格式中规定的报价函。

- 报价说明

  - 供应商应以人民币报价。

  - 供应商应按磋商文件格式要求填写报价明细表。

  - 供应商所报的价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价不是固定价的，将作为非响应性报价而予以拒绝。

  - 供应商所报的最后价格应为所投项目的最终报价，包含一切税费；供应商应自行增加正常运行及使用所必需但磋商文件没有包含的所有部件、工具、版权、专利等一切费用，如果供应商在成交并签署合同后，在项目实施等工作中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 响应文件的编写原则

  - 磋商语言：响应文件、供应商与采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应实质性内容须附有中文翻译本，并以中文为准。

  - 计量单位：除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

  - 供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。

  - 供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由供应商承担。若项目含有多个包组，且供应商参与对多个包组磋商的，建议其响应文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。

  - 供应商在采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消供应商的成交资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

  - 本项目概不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式提交的响应文件。

- 证明供应商合格的资格文件

  - 供应商应提交证明其有资格参加磋商和被确定为成交人后有能力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下，服务的合格性符合磋商文件规定的文件，并作为响应文件的一部分。如果供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同磋商协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其磋商响应无效。

  - 供应商提交的资格证明文件应证明其来自本须知定义的合格的供应商。

- 关于保证金

本项目不收取磋商保证金。

- 磋商有效期

  - 响应文件在磋商须知前附表第4项规定的磋商有效期内有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为无效响应文件。

  - 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝政府采购代理机构的这种要求，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商。

- 响应文件的式样和签署

  - 供应商应按磋商须知前附表第6项准备响应文件正本、副本和电子文档标书（U盘），电子标书的文件格式要求用MS WORD/EXCEL简体中文版，电子标书封面注明公司名称和项目编号，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - 供应商应将按照响应文件格式的目录要求顺序装订成册。响应文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

  - 响应文件除签字外必须是印刷形式，一般不许有加行、涂抹或改写；如有加行、涂抹或改写，必须由供应商法定代表人或其授权代表在修改处签名或加盖供应商公章。

  - 响应文件正本须打印并由供应商的法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）在响应文件上要求的地方签字，副本可通过正本复印。

## （四）响应文件的提交

- 响应文件的密封和标记

  - 正本和电子标书一起封装，副本一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、项目编号、供应商全称及“正本/副本”等字样。

  - 封套上应注明：

（正本/副本/报价信封） 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 项目编号：GZCQC2300FC12013 项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务 供应商全称： 供应商地址： 联系人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

- 迟交的响应文件

  - 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的响应文件提交截止时间后收到的任何响应文件。

  - 磋商响应截止时间后如供应商少于3名，采购代理机构将宣布本次采购失败，并原封退回收到的任何响应文件，对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 如果推迟响应文件提交截止时间，采购代理机构、采购人和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应相应延长至新的截止时间。

- 响应文件的补充、修改和撤回

供应商在响应文件提交截止期前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

- 响应文件的接收

  - 采购代理机构在磋商邀请中规定的日期、时间和地点接收供应商递交的响应文件。

  - 响应文件接收过程应当由采购代理机构负责记录，由各响应供应商代表和相关工作人员签字确认。

  - 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商或者其推选的代表对全部响应文件的密封情况进行检查。

## （五）关于评审

- 磋商小组

  - 本次磋商按照磋商须知前附表第8项规定依法组建磋商小组，（达到公开招标数额的项目磋商小组成员为五人以上单数）。

  - 磋商小组所有成员集中对响应文件进行审查，与每个供应商分别进行先商务技术条件后价格的磋商，本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。磋商小组也可视实际情况确定磋商轮次（报价最多不超过3轮），并提交评审报告及推荐成交人。

  - 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。磋商专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该磋商专家回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

- 磋商的原则

  - 磋商小组将依据采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行磋商和评审工作。磋商小组将按照规定只对通过资格、符合性审查的响应文件进行最终评审和比较。如各评委结论不一致时，磋商小组的结论以少数服从多数原则确定。

  - 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组和参与磋商的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较以及与磋商有关的其他情况。

  - 对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，磋商小组按以下修正原则及顺序对响应文件的差异进行修正：

- 响应文件报价一览表（最后磋商报价）与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以报价一览表（最后磋商报价）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以报价一览表（最后磋商报价）总价为准，并修改单价；

- 响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

- 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以磋商小组审定通过方为有效；

- 对采购项目的关键、主要内容，报价供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

- 磋商小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

- 响应文件的澄清

  - 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

  - 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 磋商小组均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对响应文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥供应商的现象。

  - 除上述规定的情形之外，磋商小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 参与磋商的供应商数量要求

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有通过了资格、符合性审查，继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价及有关承诺，提交最后报价的供应商不得少于3家。

  - 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 供应商在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商，提交最后报价的供应商不得少于3家，如少于3家时，磋商小组宣布项目采购失败。

  - 最后报价供应商可以为2家的特殊情形：

①符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

②政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 评审办法

本项目评审办法详见本磋商文件第三部分。

## （六）关于成交人

- 成交人的确定

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告和推荐成交意见送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人，也可以事先授权磋商小组直接确定成交人。

- 磋商结果公告

经采购人确认后，采购代理机构在2个工作日内将成交公告在竞争性磋商公告规定的媒体上进行发布，并向成交人发出《成交通知书》，向未成交人发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

## （七）采购代理服务费

- 采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费按磋商须知前附表第11项规定收取。

  - 采购代理服务费由供应商支付的，成交人应在《付款通知书》发出五个工作日内一次性将采购代理服务费存入采购代理机构指定账户。

## （八）授予合同

- 合同的订立

  - 采购人自成交通知书发出之日起二十日内，按磋商文件要求和成交人响应文件及承诺与成交人签订合同，但不得偏离磋商文件和成交人响应文件的范围和实质性内容。

  - 成交人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签署合同，并向采购代理机构提交一份合同原件备案。

- 合同的履行

  - 成交候选人采购人若遇排名第一的供应商放弃成交资格、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行采购合同、不按磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情况，不符合成交条件的，采购人可按顺序确定综合得分排名第二的成交候选人为成交人，以此类推，或者重新组织采购。

  - 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理部门备案。

  - 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## （九）关于询问、质疑

- 关于询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式详见《竞争性磋商公告》。

- 关于质疑

  - 质疑形式

供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在质疑有效期内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并上报政府采购监督管理部门依法处理。

质疑书（格式请在广州程启招标代理有限公司网站下载）应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商全称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。供应商提交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

  - 联系方式

受理机构：广州程启招标代理有限公司

质疑地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系人：朱小姐；质疑电话：020-83576900

传真：020-83499619；e-mail：gzcqc2006@163.com

## （十）关于投诉

- 投诉形式

质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级监督管理部门提起投诉。投诉时，应以书面形式。采取口头或电话投诉的，应及时补交书面材料。

# 第二部分  用户需求书

- 一、项目概况

1、项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务。

2、项目预算：人民币124,800.00元。

3、项目地点：梅东路26号（含越秀区中山一路34号自编40号）、梅东路28号、梅东路28号之一。

4、项目概述：对梅东路 26 号（含越秀区中山一路 34 号自编 40 号）（产权证建筑面积 1480.73 平方米）、梅东路 28 号（产权证建筑面积 8378.62 平方米）、梅东路 28 号之一（产权证建筑面积 165.41平方米）进行外立面修缮工程，以及建筑加固改造工程、主楼屋面修缮工程、排烟管道更换等复杂装修。项目估算总投资636.3万元，其中:工程费523.22万元，工程建设其他费82.78万元，预备费30.3万元。

5、项目前期情况： 已完成项目建议书编制及评审立项工作。

- 二、服务内容

服务期限内的全过程代建管理工作包括但不限于以下内容：

（一）负责推进代建项目的前期工作：参与代建合同的审核，负责管理组织招标代理、勘察、设计、图审、造价资询、施工、监理、检测试验等前期服务招标，办理有关规划、建设、用地、房管、环保、排水、排污、交通、消防、通讯、供电、供水、供气、人防、节能、劳动安全、卫生防疫、地质灾害、农业、林业、水务等相关报批的手续。

（二）负责代建工程设计管理工作：

1.负责代建工程初步设计、施工图设计各阶段与设计单位的联络和协调工作，组织设计优化和报批工作，确保项目设计按批准的建设规模、功能、标准和工期顺利实施。

2.负责组织建设过程中的设计施工交底、图纸会审和技术协调。

3.负责组织规划放线和验收协调。

4.负责重大设计变更审查，组织提出变更方案报项目业主（建设业主），由其按区有关规定和程序申请审查和申报。

（三）负责严格按照有关招标、投标法律法规，组织管理工程设计、图审、监理、施工、试验检测和材料设备采购等的招标工作。

（四）负责项目各类合同的起草、谈判、签订和管理工作，并按代建合同的约定行使权利，履行职责和义务。

（五）负责工程进度管理工作：

1.负责按照工期要求，编制工程进度总体计划，并报区建设主管部门和项目业主（建设业主）审定。

2.按批准的进度计划实施项目建设工作，确保项目如期建成。

3.定期组织召开工程例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，向项目业主（建设业主）提供固定资产投资统计报表数据依据。

（六）负责代建工程质量管理工作：

1.按照建筑管理条例有关法律法规和施工规范，以及对代建项目建设标准、技术规范的要求，建立质量保证体系，严格管理，确保工程质量达到预定目标。

2.对工程质量负责，发生质量事故时应及时查明原因和具体责任，并及时组织事故处理方案的实施。

3.负责监督监理单位组织工程实施过程中分部分项工程的验收，包括隐蔽工程和各类材料、设备的验收；负责组织项目初步验收及竣工验收。

（七）负责工程投资管理工作：

1.依法通过招标方式选择工程施工单位和设备材料供应商，招标时应按招投标有关规定设定合理的投标限价，施工时应实行科学管理，严格控制工程造价。

2.负责编报年度投资计划和季度、月度资金使用计划，严格落实《保障农民工工资支付条例》等相关规定，依据工程合同和工程进度及时向项目业主（建设业主）提出资金拨付申请，经项目业主（建设业主）审核加具意见后报区财政部门办理资金支付，或报项目业主（建设业主）办理自筹资金支付。项目建成后，负责工程结算和编制工程竣工财务决算，申请决算审查，办理各专业工程在保修期内工程尾款的支付。

3.严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设，确保项目投资不超过项目概算。项目实施期间，因不可抗拒的重大自然灾害、国家重大政策调整或地质等自然条件制约造成施工图需作重大技术调整等原因引起项目建设内容或投资变化的，按代建项目所在地有关规定办理工程变更和投资调整审批。

4.负责配合代建项目所在地有关部门做好稽察、审计和绩效考核等工作。

（八）负责按有关规定进行安全管理和文明施工管理。

（九）负责项目的建设档案和信息管理。

（十）协助项目业主（建设业主）办理项目总体竣工验收及移交手续：

1.负责联系项目业主（建设业主）、设计单位、施工单位和监理单位等，按照国家现行验收规范办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助项目业主（建设业主）进行项目专业验收和总体竣工验收。

2.自项目总体竣工验收之日起，代建单位应在三个月内按财政部门批准的资产价值向项目业主（建设业主）办理资产移交手续。

3.负责解决工程竣工验收中发现的工程质量问题，并负责督促施工单位解决质量保修期内的工程质量问题。

4.项目总体竣工验收合格后，尽快向项目业主（建设业主）移交有关图文资料、账目以及政府投资所形成的设施和库存物品，并按有关规定办妥全部移交手续。

（十一）负责其他代建管理工作。

- 三、项目相关要求

1、供应商具备项目管理和工程招标代理服务的人员和能力；

2、质量标准：合格；

3、服务期限：从签订代建合同起，至项目竣工联合验收合格、备案、投入使用，完成竣工结算及竣工财务决算、向采购人办理完成资产移交和档案移交手续之日止。若服务内容没有在上述期限内完成，则自动延期，且不追加费用。

4、安全文明施工：执行国家、省、市有关建设工程安全文明施工规程；

★5、如非特殊情况，在无不可抗力影响下，成交供应商应当保证本项目工程的最终决算造价金额不超出本项目总投资概算金额。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

- 四、项目代建进度要求

1、总进度里程碑要求： 2024年8月31日前取得施工许可证、2025年8月31日前通过竣工验收。

2、成交供应商应从项目代建合同签订开始至档案移交，编写详细的进度计划安排，并提供甘特图；同时，为满足关键节点要求，进行有必要的项目管理组织和施工方案的优化。（主要节点包括但不限以下）：

●完成勘察、方案设计、初步设计招标；

●完成初步设计；

●取得工程规划许可证、人防、卫生报建；

●完成施工图设计-施工总承包招标；

●完成监理等服务类招标；

●取得施工许可证；

●基础验收；

●结构封顶；

●竣工验收；

●竣工结算；

●办理联合验收；

●档案移交；

●保修期按国家标准执行。

- 五、服务团队人员要求

1、对拟派项目总负责人（总咨询师）的资格要求：须具有工程类中级（或以上级）职称，且具有建设主管部门颁发的注册监理工程师或一级注册建造师或一级注册造价师或一级注册建筑师资格证书。

2、项目总负责人主要工作内容（包括但不限于）：组建项目管理团队，分解各部门各岗位工作职责，建立项目管理工作程序与制度，对项目建设全过程的总体统筹、策划、协调及管理等工作全面负责，同时对建设业主负责。项目总负责人应常驻在岗。招标代理负责人主要工作内容：组建招标代理团队，负责本项目相关的招标工作，同时协助合同签订等工作。

3、项目团队人员不少于5人（其中项目管理团队人员不少于2人，招标代理团队人员不少于2人，派驻代建工程管理技术人员不少于1人）。代建单位需派驻至少1名代建工程管理技术人员在采购人指定地点办公，并配备交通办公条件。驻场期限为签订合同之日起至工程项目办理竣工验收及正式书面移交手续为止。代建工程管理技术人员要求具有房建、安装类相关专业大专以上学历和中级或以上职称，5年以上工作经验。

4、团队专业包括（但不限于）：建筑、结构、机电、工程造价、安全等，响应文件中需提供详细的人员名单列表及对应人员的相关证明材料。

5、★项目总负责人、招标代理负责人、项目管理团队人员和招标代理团队人员不得互相兼任。

- 六、服务标准

主要包括：项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、设计管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、招标采购管理、合同管理、安全生产管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理以及与项目建设管理相关的其他工作：

1、项目计划统筹及总体管理

（1）制订项目管理具体目标，建立项目管理的组织机构，明确各部门及岗位工作职责，分解项目管理的工作内容，制订项目管理工作程序及工作制度，制订各阶段各岗位的人力资源计划。

（2）编制项目总体进度计划，根据项目实施情况进行动态调整。

（3）协调项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。

（4）最终实现质量、投资、进度和安全均在控制范围内。

2、前期工作管理

（1）对项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续进行梳理。

（2）管理工作

1）负责现场情况调查、设计需求研究。

2）负责各参建单位与规划、人防、住建、防疫等有关政府部门的协调工作。

3）根据采购方委托，完成相关招标工作。

4）对各参建单位的报建报批工作进行协调管理，办理各项前期报建、开工申请手续等。办理项目建设有关的批文、证照以及其他相关手续，主要包括市政、给水、排污、消防、供水、供电、人防、卫生、环保、通讯、防雷、国土、规划、施工许可等。

5）做好工程勘测、地质钻探、地震灾害性评估等组织工作。组织调查和考察工程的地质、水文与气象等现场条件及周围环境、材料场地范围、进入现场方法以及可能需要的设施等方面的情况，根据这些因素对工程的影响和可能产生的风险、意外事故、不可预见损失以及其他情况，做好防范，以确保工程的顺利进行。

6）负责办理施工用电、用水等项目需要的相关手续。

7）负责对项目咨询、勘察、设计、施工等技术文件进行把关，并提出优化建议。

8）其它有关协调工作。

（3）需求研究及管理

1）在对同类项目调研、使用需求调研、项目现状调研、相关政策调研的基础上，组织研究项目总体建设需求、边界条件、建设规模及投资规模。

2）为规划、方案设计提供技术咨询服务，组织和开展规划条件研究、设计需求研究和全过程设计需求管理。

3）负责与项目采购人进行沟通，提出符合各阶段设计深度要求的用户需求，准确表达采购人对工程质量、进度、投资的要求；在设计全阶段（方案、初设、施工图、室内装饰、机电等专业工程设计）协调沟通用户需求；负责协调项目各方意见对各阶段设计成果进行确认。

（4）投资控制

1）在确保设计的安全性的前提下，根据各不同设计阶段，代建单位须审查设计单位设计文件及图纸的经济性和合理性。

2）根据价值工程理论，按限额设计控制投资，在限额设计范围内对初步设计全面进行价值工程评估。

3）按照限额设计指标，对施工图设计内容进行核实和审查。

3、设计管理

（1）组织设计合同的谈判，负责方案设计、初步设计、施工图设计各阶段的管理，与设计单位和发包人的联络和协调工作，处理设计过程出现的设计配合问题，确保项目设计按批准的建设规模、功能、标准和工期顺利实施，确保项目各项技术指标符合国家有关标准和发包人使用要求。

（2）制定设计管理工作大纲，明确设计管理的工作目标、管理模式、管理方法等。对项目设计全过程的进度、质量、投资进行管理。

（3）根据使用功能需求条件，转化成设计需求参数条件，要求设计单位按时提交合格的设计成果，检查并控制设计单位的设计进度，检查图纸的设计深度及质量，分阶段、分专项对设计成果文件进行设计审查。

（4）负责工程红线内外所有列入项目投资范围内公用工程项目设计的组织、联络和协调工作。负责组织设计单位协调项目与市政规划、项目与当地区域规划的关系，并组织设计优化和报批报建工作。

（5）负责组织对各阶段（方案、初步设计、施工图）及各专业（包括但不限于规划、总图、建筑、结构、装饰、景观园林、电气、通风与空调、给排水、建筑智能化系统、室外道路、建筑节能环保与绿色建筑、人防、消防、电梯钢结构、预应力、建筑声学、灯光、音响、地基处理、建设用地范围外的管线接入工程、建筑永久性标识系统、海绵城市及其他与本项目密切相关、必不可少的系统、专业和其他特殊工程）的设计图纸设计深度及设计质量进行审查，减小由于设计错误造成的设计变更、增加投资、拖延工期等情况。对设计方案、装修方案及各专业系统和设备的选型优化比选，并提交审查报告。

（6）协调使用各方对已有设计文件进行确认。确认设计样板，组织解决设计问题及设计变更，预估设计问题解决涉及的费用变更、施工方案变化和工期影响等，必要时开展价值工程解决设计变更问题。

（7）组织专项审查，包括但不限于：结构超限审查论证、消防性能化论证、建筑节能审查。对评估单位提出的意见进行修改、送审，直到通过各种专业评估。组织工程勘察、初步设计、施工图设计审查、第三方检测等前期阶段的各项服务类招标、组织签订合同并监督实施。

（8）对项目全过程进行投资控制管理。负责组织设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制，要求限额设计，施工图设计以批复的项目总概算作为控制限额。

（9）施工设计变更管理。工程施工阶段一旦出现设计变更，成交供应商应及时对相关设计、投资预算、施工、合同变更等协作单位进行协调与监督，及时向采购人反馈结果。

4、工程技术管理

（1）对工程建设过程中的特殊结构、复杂技术、关键工序等技术措施和技术方案进行审核、评价、分析，解决施工过程中出现的设计问题，优化设计方案，对工程建设新技术、新工艺、新材料进行研究论证，对重要材料、设备、工艺进行考察、调研、论证、总结，从技术角度提出合理化建议或专项技术咨询报告。

（2）组织设计单位对监理和施工单位进行技术交底，对重点工序、重点环节的技术、质量进行控制，处理工程建设过程中发生的重大技术质量问题。

（3）安全技术监控。安排指定人员或设备与监理、施工单位无缝对接，并做好应急方案。

5、进度管理

（1）按照本项目合同和投标文件的工期约定，审查和调整监理单位上报的工程进度计划，包括总体计划及主要节点计划，分项分部计划和年度月度计划，报采购人审定。

（2）严格按批准的计划进度管理，一旦达不到计划进度要求或发生进度拖期倾向，应在 3 日内向采购人报告并查明原因，并采取有效措施予以补救，确保总工期不变和项目的如期完成。

（3）定期组织召开工程协调会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，形成会议纪要，每月5日前向采购人提供上月有关进度的信息和存在的问题。

（4）每月5日前向采购人、有关部门提供上月单位工程计划完成情况报表、工程计划报表和形象进度报表及建设动态。

（5）监督监理单位的工作，协调安排施工单位、配套单位及设备材料供应单位的施工衔接，组织有序的交叉施工。

（6）落实施工管理措施，要求承包单位针对工程特点编制施工方案，合理安排工程进度，采用先进的网络控制技术，按工程各工序间的先后逻辑顺序组织施工，在严格遵守安全规范的情况下， 组织平行流水，交叉作业，充分利用工作面，以提高效率，控制各工序施工进程，以确保工程总进度计划的落实。

（7）其他工程进度管理工作。

6、投资管理

（1）确定投资控制目标，制订投资管理制度、措施和工作程序，做好决策、设计、招标、施工、结算各阶段的投资控制。

（2）负责设计概算的编制，配合采购人的评审工作，以可行性研究报告中建安工程投资为依据，控制设计单位限额设计。

（3）负责造价咨询、预算审查工作，组织专家评审会议。

（4）概算报采购人批准。负责建立进度款支付、变更、预结算等各种台帐；负责对项目投资进行动态控制，处理各类有关工程造价的事宜，定期提交投资控制报告。

（5）审核并且确认设计深化后的工程量清单的准确性，尤其是材料设备的名称、规格、数量等内容，招标上限价应按分项预算严格控制，对超过预算项说明原因，并报采购人批准。

（6）审批工程进度款支付，审核工程变更及签证并送采购人并协助办理备案，做好用款计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，建立分管项目的合同、支付请求。

（7）定期组织召开造价专题会议，解决造价问题争议，建立投资控制台账，督促完善设计变更等程序。

（8）负责办理工程量清单复核报告审批手续，检查督促监理单位及时审核工程量清单复核报告、设计变更及现场签证等，督促专业工程师及时办理设计变更、现场签证等审批手续。负责检查催办专业工程师招标阶段的结算资料收集整理和归档情况。

（9）负责工程结算的审核并配合办理决算工作；负责对项目工程造价进行经济指标分析，负责提交结算审核事项表；参与结算资料整理归档；配合财务办理竣工决算；负责审核结算款、保修款，协助办理审批手续。

（10）负责协调和造价咨询单位有关结算问题的分歧。负责对监理和造价咨询单位的结算工作的管理。并在造价咨询单位的结算审核报告上签署意见。负责结算报告的审批手续。负责跟踪流程进度，及时反馈监管部门意见，并将所有审批手续和报告书整理归档。负责在工程项目所有结算完成后书面通知采购人财务处办理项目决算，按采购人财务部门要求准备相关决算资料并配合决算工作。

（11）负责工程结算管理，送审、跟踪流程进度，反馈监管部门意见、归档审查报告，配合决算审核。

（12）负责落实工程投资控制月报制度

1）每月25 日前，应向采购人提供当月的投资控制月报。

2）投资控制月报应包括上月工程款支付情况、工程形象进度、工程完成投资额、承包商人员和机械设备投入情况、工程质量情况、检测资料、数据、工程设计变更及投资增加情况，提出问题，查找原因，并提出下月的工作建议。

3）对于有特殊要求的情况，应向采购人提供投资控制双周报。

（13）投资控制工作总结制度

1）在工程竣工验收后，应向采购人提交该项目的工程投资工作总结，该总结作为工程咨询工作的一项竣工验收资料，并报送采购人资料室备案。

2）投资控制工作总结报告内容应包括并不限于：工程概况及建设全过程情况、造价咨询工作手段、造价管理情况，设计变更的内容、原因、造价审核中存在的问题及解决办法，对项目造价管理工作的评价与分析（包括但不限于概算与结算情况对比分析），工程遗留问题的总结与分析等，并提出合理的建议。

3）严格执行本项目在建设过程中工程款的预结算管理，严格控制工程量变更，对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程应报告采购人不予验收和拨付资金。

7、文明施工管理

（1）负责督促施工单位保证施工场地及现场设施齐全，工地卫生清洁和内业资料完备。交工前清理现场应符合政府主管部门的有关规定，整个工程施工周期内均应达到广州市文明工地的要求。

（2）负责建立文明施工监督网络，与施工单位签订文明施工责任书，检查文明施工落实情况。

（3）在施工中发现文物古迹，成交供应商有责任督促施工单位予以保护，不得擅自处理。由此影响工程进度和损失，成交供应商可在审查施工单位所提交的合理工期基础上延后。

8、质量安全管理

（1）负责保证工程质量（设计质量、施工质量、材料和设备的质量、运行管理的质量）达到验收合格，并且符合竣工备案制的有关规定。

（2）负责对项目的安全生产进行管理，确保本建设项目不出现安全事故，如因代建单位原因所造成的责任事故导致的包括但不限于工期延误、造价增加、工程建设引起的人身损害等责任均由代建单位负责。

（3）明确施工单位的安全职责，督促并检查施工单位安全措施的制定和落实。负责指导和督促施工单位加强安全培训教育，增强施工人员安全保护意识。

（4）如有事故发生，代建单位应负责事故调查，配合政府职能部门的调查，采取措施保护事故现场，按安全事故责任管理办法等有关规定及时向有关部门上报。

（5）其他工程安全管理工作。

9、对监理单位管理

（1）依据《建设工程监理合同》《建设工程监理理规范》及其它有关法律法规，加强对监理的监督与管理。

（2）在监理招投标之前，针对项目需要拟定详细的监理管理办法，并应在签订合同后、监理进场前及时签发给监理单位，从而形成有效的合同文件。

（3）监督监理单位认真履行职责，协同加强对施工环节的质量、安全、进度管理和造价控制。

10、招标采购管理

（1）对必须招标及公开招标的项目内容，必须依法依规进行，招标策划书应满足采购人需求。

（2）负责各项招标工作的组织，按批准的招标方式组织、开展各项招标工作，具体包括编制招标工 作计划、组织调研、组织编制招标文件（包括编制工程量清单和招标控制价）和招投标工作等有关工作。组织招标答疑与补遗编制、招标文件澄清工作，对投标资料、投标样板进行审查、验证。根据项目特点对招标采购工作内容进行分解，制订招标采购计划，确定方式、时间等内容、办理招标采购相关手续、拟定设备材料的技术要求及相关品牌和招标采购档案归集整理等。对编制的报价原则、工程量清单、标底、上限价等经济技术指标进行审核。

（3）审查中标候选人技术标书中的施工组织设计及技术方案，审查材料设备的技术参数指标，审查中标候选人商务标书中的清单分项及投标报价，提出存在的问题并提出合理的优化建议。

11、合同管理

（1）合同管理工作内容

1）负责项目相关合同的起草、组织谈判和管理工作。

2）对合同履行情况进行监督检查。通过检查，发现问题及时协调解决，提高合同履约率。

3）建立健全工程项目合同管理制度。包括项目合同归口管理制度、考核制度、合同用章管理制度、合同台帐、统计及归档制度。

4）对合同履行情况进行统计分析。包括工程合同份数、造价、履约率、纠纷次数、违约原因、变更次数及原速等。通过统计分析手段，发现问题，及时协调解决，提高利用合同进行生产经营的能力。

5）组织做好有关工程项目合同的鉴证、公证和调解、仲裁及诉讼活动。

（2）坚持业主对合同的审查

本工程合同都必须通过业主审查、审定，所有合同签订之前，组织项目部内部各主责部门、项目负责人审核后，再给业主对口合同管理部门审查、批准，才能最终签订。

（3）本工程在合同管理中重点关注的问题

① 工程项目合同的变更、解除应经过认真的调查研究，且不能违背法定的程序及有关规定。

② 根据采购人的授权组织或亲自参与重要工程项目合同的谈判、签署等活动，对合同的主要内容有全面深刻的了解。

③建立健全工程项目的合同管理制度，即合同的起草、有关职能部门的协调、主管领导的审查、考核、台帐、归档等，并视情况配备专职或兼职的合同管理人员，随时检查本工程项目合同的有关情况。

④与政府和社会的合同管理及质量部门保持密切联系，及时沟通情况，随时取得他们的指导和帮助，包括合同审批、备案、鉴证、公证，以及聘请律师担任法律顾问等。

⑤关注对合同已确定的事项，如工程质量标准、工程进度、隐蔽工程验收、施工洽商变更等，保证完全按照合同约定的质量标准、数量、工期完成。

⑥做好与合同有关的其它工作，保证合同的全面履行。

⑦日常施工日志应准确反映真实情况，特别是对可能影响工期及造价的因素要详细记录在案。

⑧对补充协议（包括图纸变动），要特别注意和原合同、原条款内容、原图纸要求有无矛盾，原则上日期以在后的为准。

12、档案与信息管理

（1）借助专业的信息管理软件及先进的信息技术平台，根据时间、内容、类型进行分类、编码、归集，高效检索、分享、传递、审批工程项目信息，保存能清楚证明与项目有关的电子、文档资料直至项目移交。

（2）负责对勘察、方案设计、监理、设计施工总承包（EPC）单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位编制合格的竣工资料，负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的竣工验收以及移交。

13、竣工验收及移交管理

（1）负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助进行项目专业验收和总体竣工验收，竣工资料验收审查审核，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。

（2）《工程竣工验收报告》应通过专业监理工程师的审核，并最终通过评估验收。

（3）负责项目移交工作的管理，包括质量监督、安全监督、档案验收、财务决算、环境保护、卫生监督、劳动安全、消防、工程总结等，并协助将资料移交至档案馆。

14、工程结算管理

（1）负责项目结算的总体安排，对项目结算结果负责。

（2）负责在第一次付款前保存归档招标文件、答疑、招标控制价、投标文件、评标报告、会议纪要、中标通知书、合同协议书、全套招标用施工图纸等招标阶段结算资料。

（3）负责办理工程量清单复核报告、设计变更、现场签证、补充合同等结算资料的审批手续。

（4）及时办理设备开箱检查及移交记录、合同外单价分析资料、主材设备价格确定依据、图纸会审纪要、实物移交清单、相关验收证明资料等审批手续。

（5）管理监理单位的结算工作。检查催办监理单位的结算资料收集情况和结算审核进度，重点审核竣工资料与现场实际情况的一致性，并在监理单位的结算初审报告上签署意见。

（6）负责协调施工、监理和项目组各成员的结算分歧，督促专业工程师和造价工程师及时办理设计变更等结算资料，必要时召集各方协调解决造价分歧。

（7）负责施工总承包和监理单位的结算工作的管理。

15、竣工决算、质量缺陷期管理

（1）负责竣工决算报告、竣工决算说明书的编制，严格按照财政部规定的内容和格式填制工程决算报告；概算明细、项目名称及金额严格按照批准的设计、概算等文件进行填写，不允许更改；财政管理部门和行业规定有特殊要求的，在按照财政管理部门规定编制工程决算报告后，再按照规定编制特殊要求报告；基本报表、其他附表中的数据之间应具有严谨的逻辑关系，应严格保持一致。

（2）在咨询服务合同中制定质量缺陷期管理计划与承诺，并严格执行。

16、服务成果验收

成交供应商在服务过程中须以书面形式提供服务意见单、进度报告等成果文件，并加盖成交供应商公章。采购人对项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、设计管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、招标采购管理、合同管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理以及与项目建设管理相关的其他工作审核验收。

17、保密事项

未经采购人同意，成交供应商不得向第三方透露本项目实施的相关资料或作为其他用途。成交供应商须与采购人签订保密协议（格式自拟）。

- 七、费用组成及报价原则

1、人民币124,800.00元为最高限价。供应商所报价超过此为无效投标。

2、供应商应根据自身情况和市场询价自主报价，合同总价包干，风险自担，自负盈亏，除采购人责任外，采购人不承担任何费用补偿责任。

3、供应商应充分考虑本项目管理任务所需费用，包括但不限于招标代理管理、投资管理、设计变更及现场签证管理、报表统计、工程结算、专家会审、办理各项前期报建费用、办理相关证照或许可的费用、为通过第三方检测而配合的工作以及与项目综合商务管理相关的其他工作。

4、项目管理费、规费、保险、税金和利润等分项部分，由供应商自行编制响应文件。

5、报价在报价有效期内有效，在合同执行期内固定不变。如果供应商在成交并签署合同后，在人员薪酬福利、管理费用、业务费用、培训等工作中出现任何遗漏，均由代建单位全部承担。报价同时也包含合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。

6、供应商必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

7、本项目由代建单位承接的招标项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号【其中2000万（含2000万）下浮20%、2000万-5000万（含5000万）下浮30%、5000万-1亿（含1亿）下浮40%、1亿以上下浮55%】计取，各招标项目的招标代理服务费均由各招标项目的中标单位承担支付。

- 八、验收要求

1、负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助进行项目专业验收和总体竣工验收，竣工资料验收审查审核，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。

2、《工程竣工验收报告》应通过专业监理工程师的审核，并最终通过评估验收。

3、负责项目移交工作的管理，包括质量监督、安全监督、档案验收、财务决算、环境保护、卫生监督、劳动安全、消防、工程总结等，并协助将资料移交至档案馆。

九、履约保函

合同生效前，成交供应商向项目采购人提供《代建合同》约定工程总投资3%的银行履约保函，用于补偿采购人因代建单位不能完全履行其合同义务而蒙受的损失或代建单位违反合同而作出的处罚。如果代建单位没有按照要求提交履约保函，采购人有权解除合同。

- 十、付款方式

1、代建合同签订5个工作日内，采购人支付代建管理费金额的30%给成交供应商；支付时间是指采购人完成内部支付审批手续的时间，如有特殊情况，以采购人和成交供应商的协商为准。

2、施工合同签订后10个工作日内，采购人支付代建管理费金额的30%给成交供应商；支付时间是指采购人完成内部支付审批手续的时间，如有特殊情况，以采购人和成交供应商的协商为准。

3、工程完工交付使用起10个工作日内，采购人支付代建管理费金额的20%给成交供应商；支付时间是指采购人完成内部支付审批手续的时间，如有特殊情况，以采购人和成交供应商的协商为准。

4、工程完成竣工验收、竣工结算、竣工财务决算和资产、档案移交后10个工作日内，采购人继续向成交供应商支付代建管理费至结算评审价的97%（结算评审价取财政评审金额与代建管理费金额二者之间的低值）；支付时间是指采购人完成内部支付审批手续的时间，如有特殊情况，以采购人和成交供应商的协商为准。

5、工程保修责任期满后10个工作日内，采购人支付结算评审价剩余的3%给成交供应商；若工程保修责任期已满而上述第4点工作内容未完成，则暂不执行上述第5点。

6、款项支付以财政资金到账为前提，合同所指的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府采购支付部门的审查时间和支付时间），在规定时间内提交付款申请即视采购人已履行付款义务，成交供应商不得以资金付款期限已过为由向采购人索赔或要求支付违约金。

- 十一、其他要求

1、采购人作为建设方负责整个项目的资金支付。当收到经成交供应商确认且符合要求的请款资料后，采购人负责向财政部门申请拨款，支付给各相关单位，采购人按时向财政部门提交相关拨款申请手续和材料后，即视为采购人已积极履行付款义务而无需承担相关逾期付款责任。

2、采购人、成交供应商与各方项目实施单位签订工程合同（指为完成本项目所签订的施工类、服务类合同），采购人仅对资金支付承担责任。

3、成交供应商需负责审核整个项目的资金支付申请。成交供应商依据工程合同（指为完成本项目所签订的施工类、服务类合同）和工程进度等因素对支付申请进行审核，确认无误后报送采购人确认并负责协助采购人向财政部门申请拨款，支付给各相关单位，相关单位直接向采购人出具采购人名义的发票。

# 第三部分  评审办法

- 磋商小组

1.1本次磋商按照磋商须知前附表第8项规定依法组建磋商小组（达到公开招标数额的项目磋商小组成员为五人以上单数）。

1.2磋商小组所有成员集中对响应文件进行审查，与每个供应商分别进行先商务技术条件后价格的磋商，本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。磋商小组也可视实际情况确定磋商轮次（报价最多不超过3轮），并提交评审报告及推荐成交人。

1.3磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。

- 评审方法：综合评分法。

- 评审程序

3.1确定磋商次序

按照供应商签到的先后顺序作为磋商的先后顺序。

3.2磋商小组确认磋商文件

3.3资格、符合性审查

磋商小组对每个供应商的响应文件进行资格、符合性审查。资格、符合性审查是审查响应文件是否对磋商文件的资格及实质性条款作出响应，评审细则详见“附表一：资格、符合性审查表”。对资格、符合性审查不通过的供应商，由磋商小组现场告知有关供应商，其响应文件作无效处理。

3.4磋商

3.4.1磋商文件未发生实质性变动的：

磋商小组集中与每个供应商分别进行磋商，并形成磋商纪要。磋商的内容主要是对响应文件的澄清、修正、补充、确认等。供应商磋商结束后，填写《磋商纪要》，在该文件上注明最后报价及有关承诺。《磋商纪要》是响应文件的有效组成部分。如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则将按响应无效处理。

3.4.2磋商文件发生实质性变动的：

（1）书面通知变更内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，由磋商小组书面通知所有供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

（2）磋商

磋商小组集中与接受磋商文件变更的每个供应商分别进行磋商，并形成磋商纪要。磋商的内容主要是对响应文件的澄清、修正、补充、确认等。不接受磋商文件变更的供应商，视为自动退出磋商，其响应文件作无效处理。

（3）重新提交响应文件（含报价）

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（指磋商结束后，在规定时间内填写《磋商纪要》，在该文件上注明最后报价及有关承诺，并提交）。最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定。《磋商纪要》是响应文件的有效组成部分，须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

若供应商未按《磋商纪要》的要求对相关问题进行响应的，视为非实质性响应磋商文件。

3.5最终报价

除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。

3.6最终方案评审

3.6.1综合评分法评审步骤

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

  - 资格、符合性审查表（详见附表一）

  - 技术评审表（详见附表二）

  - 商务评审表（详见附表三）

  - 价格评审（详见附表四）

3.6.2比较与评价

磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务部分、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 40% | 10% | 100% |
| 分值 | 50分 | 40分 | 10分 | 100分 |

具体打分标准如下：

（1）技术、商务评分

磋商小组分别对各供应商的技术、商务响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足磋商文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

（2）技术商务得分统计

将所有磋商小组的技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

将所有磋商小组的商务评分的算术平均值即为每个有效供应商的商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。

将技术得分、商务得分相加乘于对应权重得出技术商务得分。

（3）价格核准和评分

A.价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，磋商小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其响应文件作无效处理。

磋商小组先对入围供应商的最后报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件作无效处理。

B.政策价格扣除（属于专门面向中小企业采购的项目不适用）

1.小型和微型企业产品价格扣除

a)根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除4%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b)《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2.监狱企业产品价格扣除

- 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.残疾人福利性单位产品价格扣除

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

- 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分章响应文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

B.价格评分

磋商小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效最后报价（指修正后的，下同）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）X 价格权值X 100（精确到0.01）。

4.推荐成交候选人名单

详见磋商须知前附表第10项。

5.确定成交人

采购人将根据评审结果，确定成交人。采购代理机构受采购人委托在规定的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出书面《成交通知书》，向所有未成交人发出《成交结果通知书》。

- 附表1：资格、符合性审查表

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

项目编号：GZCQC2300FC12013                               日期：2023年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足供应商资格要求 |
| 2 | 是否满足项目的服务期限要求 |
| 3 | 是否符合磋商文件的签署盖章要求 |
| 4 | 报价有效期是否为90天 |
| 5 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 6 | 最后报价是否固定唯一，且各报价没有超过最高限价 |
| 7 | 是否没有被评审委员会认定为评报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的 |
| 8 | 响应文件是否满足用户需求书的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款） |
| 9 | 没有其它未实质性响应磋商文件的要求 |
| 结论 |  |

注：1、结论栏中填写“是”表示该供应商响应文件符合磋商文件要求，“否”表示该供应商响应文件不符合磋商文件要求；

2、汇总结论按少数服从多数原则确定。

- 附表2：技术评审表

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

项目编号：GZCQC2300FC12013                                日期：2023年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目进度管理方案和措施 | 8分 | 根据供应商提供的项目进度管理方案和措施进行综合评审： 1.项目进度管理方案和措施详细，具有可行性，得8分； 2.项目进度管理方案和措施较详细，较有可行性，得5分； 3.项目进度管理方案和措施不详细，不具有可行性，得2分； 4.不提供方案或其他情形不得分。 |
| 2 | 项目质量管理方案和措施 | 8分 | 根据供应商提供的项目质量管理方案和措施进行综合评审： 1.项目质量管理方案和措施详细，具有可行性，得8分； 2.项目质量管理方案和措施较详细，较有可行性，得5分； 3.项目质量管理方案和措施不详细，不具有可行性，得2分； 4.不提供方案或其他情形不得分。 |
| 3 | 项目安全文明施工管理方案和措施 | 8分 | 根据供应商提供的项目安全文明施工管理方案和措施进行综合评审： 1.项目安全文明施工管理方案和措施详细，具有可行性，得8分； 2.项目安全文明施工管理方案和措施较详细，较有可行性，得5分； 3.项目安全文明施工管理方案和措施不详细，不具有可行性，得2分； 4.不提供方案或其他情形不得分。 |
| 4 | 项目投资管理方案和措施 | 8分 | 根据供应商提供的项目投资管理方案和措施进行综合评审： 1.项目投资管理方案和措施详细，具有可行性，得8分； 2.项目投资管理方案和措施较详细，较有可行性，得5分； 3.项目投资管理方案和措施不详细，不具有可行性，得2分； 4.不提供方案或其他情形不得分。 |
| 5 | 项目合同、档案及信息管理方案和措施 | 8分 | 根据供应商提供的关于项目合同、档案以及信息的管理方案进行综合评审： 1.项目合同、档案及信息管理方案和措施详细，具有可行性，得8分； 2.项目合同、档案及信息管理方案和措施较详细，较有可行性，得5分； 3.项目合同、档案及信息管理方案和措施不详细，不具有可行性，得2分； 4.不提供方案或其他情形不得分。 |
| 6 | 项目管理过程中与有关部门的协调方案 | 10分 | 根据本项目的项目管理过程中与有关部门的协调方案进行综合评审： 1.项目管理过程中与有关部门的协调方案详细，具有可行性，得10分； 2.项目管理过程中与有关部门的协调方案较详细，较有可行性，得6分； 3.项目管理过程中与有关部门的协调方案不详细，不具有可行性，得2分； 4.不提供或其他情形不得分。 |
| 小计 |  | 50分 |  |

- 附表3：商务评审表

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

项目编号：GZCQC2300FC12013                                日期：2023年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 10分 | （1）供应商自2020年1月1日至今，承接过房屋建筑工程或加固工程的代建项目业绩，每提供一项得2分，本项最高得6分。 （2）供应商自2020年1月1日至今，承接过房屋建筑工程或加固工程的项目管理或监理或设计或施工总承包业绩，每提供一项得1分，本项最高得4分。 注：时间以合同签订日期为准，项目业绩是需提供合同复印件。 |
| 2 | 拟派项目团队人员情况 | 20分 | 配备的团队人员中： 1.项目负责人：（本小项满分10分） (1)取得工程类中级或以上技术职称20年（不含）以上的（以职称颁发时间计算），得6分；取得工程类中级或以上技术职称10（不含）-20年（含）以上的（以职称颁发时间计算）得3分；10年（含）或以下得1分，没有不得分。 (2) 具有注册监理工程师或一级注册建造师或一级注册造价师或一级注册建筑师资格的，得4分，没有不得分。2.配备的项目团队人员中（不含项目负责人），满足建筑、结构、机电、工程造价、安全专业，每提供一个专业得2分，本小项最高得10分。 注：本项最高得20分。同一人员具有多项证书的不重复计算得分。须提供团队人员相关证书复印件及团队人员在本单位磋商截止前六个月内任意一个月的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或劳动合同复印件，否则不得分。 |
| 3 | 获奖情况 | 5分 | 供应商2020年1月1日至今完成过的工程代建或项目管理获得国家机关或行政部门颁发的奖项，每提供一项得1分，本项最高得5分。 注：时间以获奖颁发日期为准，同一项目按最高奖项计算，需提供相关证明材料为证明文件。 |
| 4 | 企业体系认证 | 5分 | 供应商同时具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，得5分，缺少任意一项，得3分，缺少任意两项，得1分，其他情况不得分。 注：提供认证证书复印件，并同时提供网上查询打印页（网址以http://cx.cnca.cn/网站公布为准）,如网上无法查询或与公开信息不一致的，供应商必须提供发证机构出具的证明函，不提供或提供不全不得分。 |
| 小计 |  | 40分 |  |

- 附表4：价格评审表

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

项目编号：GZCQC2300FC12013                                日期：2022年  月  日

| 有效供应商 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的报价 | 基准价=取通过资格、符合性评审经过磋商小组修正及价格扣除后的所有供应商中最低的报价 | 磋商报价得分=（评标基准价÷最后磋商报价）×价格部分权重×100 |

# 第四部分  合同草案

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照磋商文件、响应文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

合同编号：

建设工程代建合同

项目名称：

建设业主：

代建单位：

合同签订日期：     年    月    日

签订地点：

代建单位依据本合同对项目的建设进行全过程管理，在项目管理服务期限内受建设业主委托在本合同约定的权利及义务范围内行使项目代建管理权，并按本合同规定承担责任和义务，确保本合同约定的各项管理目标的顺利实现。根据《中华人民共和国民法典》第三编合同《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规及有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条   定义及解释

1.1在本合同中，除非根据上下文应另作解释，下列术语应具有如下含义：

1.1.1建设项目：            。

1.1.2建设业主：指委托项目代建任务的一方。

1.1.3代建单位：指受建设业主委托，承担代建项目建设全过程管理工作的一方。

1.1.4代建机构：是指由代建单位组建实施具体代建工作的机构。

1.1.5代建总负责人：是指由代建单位任命全面履行本合同的负责人。

1.1.6正常工作：是指双方在合同中约定，由建设业主委托的建设管理工作（即代建工作）。

1.1.7附加工作：是指：1、建设业主委托建设管理范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；2、由于建设业主原因，使代建工作受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作；3、由于建设业主原因而暂停或终止代建业务，其善后工作及恢复代建业务的工作。

1.1.8第三方：指除建设业主、代建单位以外，合同上下文要求的、与项目建设有关的任何其他单位、机构或实体。

1.1.9日：指任何一天零时至第二天零时的时间段。规定按日计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

1.1.10月：指1个月，根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段，除非实际上为一完整的公历月。

1.1.11年：指365天，规定按年计算时间的，从开始当天的次日零时起计算，至时限最后一天的24时止。本合同另有约定或实际上为一完整公历日历年时除外。

1.1.12建设工期：指建设项目从正式破土动工到按设计文件全部建成，完成竣工决算、竣工验收交付使用所需的全部时间。

1.1.13保修责任：指在国家、省、市、区等有关法律法规及建设规范性文件规定的建设工程质量保修期内，本合同建设项目发生任何质量问题，由代建单位承担的在规定的期限内组织相关的施工承包单位实施无偿维修、返工、整改等补救措施的保修责任。

1.1.14批准：指以书面形式批准的，包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

1.1.15书面形式：指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷、传真的各种通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

1.1.16本合同：指本合同文件（包括以后按规定程序所作的修改和补充）。

1.1.17不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、法律变化、政策重大调整等。

1.2本合同中所提及的任何文件，均应包括以后依据有关程序对其所作的修订和补充。

第二条   合同文件及解释顺序

下列文件将构成建设业主与代建单位之间的合同整体，且每一份文件都应作为合同的不可分割的一部分来进行解释：

2.1合同文件

2.1.1本合同文本。

2.1.2建设业主和代建单位双方认可的有关工程变更、现场签证、洽商记录等书面文件或协议修正文件。

2.1.3建设业主建设管理委托书或中标通知书。

2.1.4竞争性磋商文件及答疑纪要。

2.1.5投标书及其附件。

2.1.6初步设计审查批复文件。

2.1.7标准、规范及有关技术文件。

2.2优先顺序

上述合同文件各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件和函件的先后顺序并以最近日期的文件作优先解释，如依照上述文件和函件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，双方协商解决。若协商不成，则按合同条件约定的争议解决方式处理。

第三条   项目概况及项目管理要求

3.1项目名称：                     。

3.2建设地点：                     。

3.3立项批复文号：                 ，项目编号：                   。

3.4建设规模及内容：                 。

3.5项目可研总投资额：                 。

3.6投资控制目标：确保最终项目总投资不突破概算。

3.7项目质量目标：合格。

3.8安全文明施工目标：不发生安全事故。

3.9建设工期（签订合同时以附件形式明列）

3.9.1建设工期非因下列原因不得延期：地震、战争、自然灾害，以及其它不可抗力因素；经建设业主确认的工程变更；本合同约定项目代建单位可以延期的原因。

3.9.2建设工期目标：

3.9.3节点工期：初步设计、施工图设计、土建施工、其他专业工程施工、竣工验收合格、项目交付使用。

3.9.4工期调整：如有调整，以附件形式明列。

第四条   代建单位建设管理服务方式

4.1代建单位负责该项目建设全过程管理工作，在项目管理服务期限内建设业主授权代建单位在本合同约定的范围内行使项目代建管理权，组织签订与项目相关的各类合同，并确保本合同约定的各项管理目标的顺利实现。

4.2代建单位应严格按照《招标投标法》，组织编制招标文件，并报建设业主进行招标申请备案，经建设业主同意后组织工程招标，择优选定勘察、设计、监理、施工和主要材料设备供应等单位，经建设业主书面确认同意后，由代建单位组织与中标人签订合同。代建单位还应按本合同及《民法典》规定行使和履行合同的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，确保项目投资工程造价控制在本合同约定及有关批准文件批准的范围内。

第五条   代建单位建设管理服务期限

代建单位代建管理服务期限从本合同签订之日起，至项目通过竣工验收且保修责任期满，工程尾款支付完毕且建设项目完成竣工财务决算批复、代建合同约定的代建工作范围内的全部工作完成之日止。

第六条   代建单位建设管理服务的范围及内容

代建单位必须严格按照批准的规模和要求，组织建立科学、有效的建设管理制度，随时接受建设业主的监督、检查，依据本合同对委托项目建设管理进行总负责和总协调，完成相关的全部工作。代建单位具体项目管理工作（包括但不限于）如下：

6.1负责推进代建项目的前期工作：参与代建合同的审核，负责管理组织招标代理、勘察、设计、图审、造价资询、施工、监理、检测试验等前期服务招标，办理有关规划、建设、用地、房管、环保、排水、排污、交通、消防、通讯、供电、供水、供气、人防、节能、劳动安全、卫生防疫、地质灾害、农业、林业、水务等相关报批的手续。

6.2负责代建工程设计管理工作：

6.2.1负责代建工程初步设计、施工图设计各阶段与设计单位的联络和协调工作，组织设计优化和报批工作，确保项目设计按批准的建设规模、功能、标准和工期顺利实施。

6.2.2负责组织建设过程中的设计施工交底、图纸会审和技术协调。

6.2.3负责组织规划放线和验收协调。

6.2.4负责重大设计变更审查，组织提出变更方案报项目业主（建设业主），由其按区有关规定和程序申请审查和申报。

6.3负责严格按照有关招标、投标法律法规，组织管理工程设计、图审、监理、施工、试验检测和材料设备采购等的招标工作。

6.4负责项目各类合同的起草、谈判、签订和管理工作，并按代建合同的约定行使权利，履行职责和义务。

6.5负责工程进度管理工作：

6.5.1负责按照工期要求，编制工程进度总体计划，并报区建设主管部门和项目业主（建设业主）审定。

6.5.2按批准的进度计划实施项目建设工作，确保项目如期建成。

6.5.3定期组织召开工程例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，向项目业主（建设业主）提供固定资产投资统计报表数据依据。

6.6负责代建工程质量管理工作：

6.6.1按照建筑管理条例有关法律法规和施工规范，以及对代建项目建设标准、技术规范的要求，建立质量保证体系，严格管理，确保工程质量达到预定目标。

6.6.2对工程质量负责，发生质量事故时应及时查明原因和具体责任，并及时组织事故处理方案的实施。

6.6.3负责监督监理单位组织工程实施过程中分部分项工程的验收，包括隐蔽工程和各类材料、设备的验收；负责组织项目初步验收及竣工验收。

6.7负责工程投资管理工作：

6.7.1依法通过招标方式选择工程施工单位和设备材料供应商，招标时应按招投标有关规定设定合理的投标限价，施工时应实行科学管理，严格控制工程造价。

6.7.2负责编报年度投资计划和季度、月度资金使用计划，严格落实《保障农民工工资支付条例》等相关规定，依据工程合同和工程进度及时向项目业主（建设业主）提出资金拨付申请，经项目业主（建设业主）审核加具意见后报区财政部门办理资金支付，或报项目业主（建设业主）办理自筹资金支付。项目建成后，负责工程结算和编制工程竣工财务决算，申请决算审查，办理各专业工程在保修期内工程尾款的支付。

6.7.3严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设，确保项目投资不超过项目概算。项目实施期间，因不可抗拒的重大自然灾害、国家重大政策调整或地质等自然条件制约造成施工图需作重大技术调整等原因引起项目建设内容或投资变化的，按代建项目所在地有关规定办理工程变更和投资调整审批。

6.7.4负责配合代建项目所在地有关部门做好稽察、审计和绩效考核等工作。

6.8负责按有关规定进行安全管理和文明施工管理。

6.9负责项目的建设档案和信息管理。

6.10协助项目业主（建设业主）办理项目总体竣工验收及移交手续：

6.10.1负责联系项目业主（建设业主）、设计单位、施工单位和监理单位等，按照国家现行验收规范办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助项目业主（建设业主）进行项目专业验收和总体竣工验收。

6.10.2自项目总体竣工验收之日起，代建单位应在三个月内按财政部门批准的资产价值向项目业主（建设业主）办理资产移交手续。

6.10.3负责解决工程竣工验收中发现的工程质量问题，并负责督促施工单位解决质量保修期内的工程质量问题。

6.10.4项目总体竣工验收合格后，尽快向项目业主（建设业主）移交有关图文资料、账目以及政府投资所形成的设施和库存物品，并按有关规定办妥全部移交手续。

6.11负责其他代建管理工作。

第七条　 双方职责

7.1建设业主权利

7.1.l建设业主具有要求代建单位在不影响经批准的工期，且不突破建设规模、标准和总投资的前提下，对建设业主提供各项功能需求和相关的建设标准完全接受的权利。

7.1.2建设业主具有参与各项技术、设计和建设方案的审核的权利。

7.1.3建设业主有权组织有关单位或委托相关单位对代建项目进行监督和专项稽查，费用按相关规定处理。

7.1.4建设业主有权同意或拒绝代建单位在本合同履行期间，调换项目负责人和主要负责人。

7.1.5建设业主有权要求代建单位提交代建工作月报及代建业务范围内的专项报告。

7.1.6当建设业主发现代建单位相关人员不按委托建设合同履行代建职责，或者发现代建单位相关人员与承包人串通给建设业主或项目造成损失的，建设业主有权要求代建单位更换代建单位相关人员，直到终止合同；并要求代建单位承担相应的赔偿责任。

7.1.7若代建单位违约（详见违约条款），建设业主具有终止合同的权利，并要求代建单位给予赔偿。

7.1.8建设业主有权对项目建设管理过程中出现的问题，责成代建单位提出解决措施并予以实施。

7.1.9建设业主有权监督项目的招投标过程，审核项目的所有招标方案及竞争性磋商文件，同时作为业主代表参与项目评标。

7.1.10建设业主对项目外观、标志性结构、室内装饰等关键部位使用的材料或设备的品种、规格、质量等级等，有最终的确定权。

7.1.11建设业主具有对项目方案、初步设计、概算、施工图及预算的最终确定权，但最终以审批的结果为准。

7.1.12由于政策调整或不可抗力原因，建设业主有权暂停或重建项目，代建单位应积极配合，工期和费用问题由双方协商。

7.1.13当代建单位违约造成合同解除后，建设业主有权要求代建单位配合清理相关资料并移交场地。

7.1.14当建设业主发现代建单位已无法正常履行代建单位职责时，建设业主有权终止合同并接管或委托第三方进行建设管理相应工作，代建单位应全面进行配合。

7.2代建单位权利

7.2.1代建单位在建设业主委托的项目范围内，根据建设业主委托和有关法律、法规的规定，在建设期内行使代建单位的权利。

7.2.2以建设业主的名义向政府有关部门办理项目建设的各种手续。

7.2.3作为招标人负责组织勘察、设计、咨询、监理、施工、采购及其他服务的招投标工作，经建设业主书面批准后，作为合同的建设业主直接与选定的中标人进行合同管理。

7.2.4对参与项目实施过程的第三方，具有直接管理权。

7.2.5根据国家、省、市、区相关法律法规的要求，代建单位可以根据项目建设的需要，决定向外委托项目，但必须报建设业主书面批准。

7.2.6根据合同的约定，对项目的进度、质量和资金使用进行管理。

7.2.7按政府相关部门及合同规定向中标人办理支付工程（承包）费手续。

7.2.8按国家、省、市、区建设标准程序组织项目竣工验收。

7.3建设业主义务

7.3.1建设业主应当按合同中相应条款约定，向代建单位支付项目代建费用款。

7.3.2建设业主委派作为建设业主代表，履行本合同中建设业主的权利、义务和责任的过程中，代表建设业主进行合同范围内的沟通与协调。

7.3.3建设业主应当根据相关要求和规定在项目建设的各个阶段开展对项目建设和管理过程的稽查和监督。

7.3.4建设业主应当会同代建单位确定各项功能需求和相关的建设标准。

7.3.5建设业主应当参与各项技术、设计和建设方案的审核。

7.3.6建设业主应当在项目建设过程中，配合代建单位办理各种相关的手续。

7.3.7建设业主应当对工程方案、初步设计、概算、施工图设计及施工进度，进行确认。

7.3.8建设业主应当在项目建设过程中，负责设立项目基建专账，单独核算，专人管理，专款专用，按照国家相关会计制度的要求，设置会计科目，归集建设成本，真实、准确、完整地反映项目建设投资，定期编报基建财务会计报表，并及时报送基建资金使用信息及有关投资效益分析资料。负责监督项目资金的支付，监督代建单位对建设资金的使用情况。

7.3.9建设业主对于代建单位在代建期间提出的书面意见及资金申请，建设业主应当在收到书面意见后7个工作日内给予答复。

7.3.10建设业主提出的变更，应当提前7日书面通知代建单位，变更文件应清楚列明变更的项目、部位、材料、设备等内容。

7.3.11建设业主应当在代建合同签订后10个工作日内，向代建单位移交项目前期工作的所有资料。

7.3.12建设业主应当积极配合代建单位进行项目竣工财务决算方面的工作。

7.3.13建设业主负责每月20日前汇总上报下月用款计划，编制项目年终会计报表，并按财务、会计归档要求，建立、保管好各类凭证、账册、报表等资料。

7.4代建单位义务

7.4.1代建单位应当组建能够满足项目代建管理服务需要且与投标文件承诺相一致的代建经理部。具体人员架构如下表：

| 岗位 | 姓名 | 职责 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总负责人 |  |  |  |
| 造价负责人 |  |  |  |
| 招标代理负责人 |  |  |  |
| 造价工程师 |  |  |  |
| 现场管理人员 |  |  |  |

7.4.2在不影响经批准的工期，建设规模、标准和总投资不突破的前提下，代建单位对建设业主提供各项功能需求和相关的建设标准的必须完全接受。

7.4.3代建单位在建设业主委托的工作范围内，必须严格按国家、省、市、区有关法律、法规的规定，履行建设期项目代建单位的义务。

7.4.4代建单位在接收建设业主移交项目前期工作所有资料后的5个工作日内，按合同约定组建项目代建工作的项目负责人、部门及人员，向建设业主报送项目负责人、部门及人员主要成员名单、项目管理方案、整体（包括节点）工期计划、投资控制目标（包括各分部工程），同时确保在履行合同义务期间，项目部人员的稳定，并必须每月向建设业主报告代建进展工作。

7.4.5按照批准的项目概算总投资，按项目建设进度编制资金使用、进度等各项计划，并向建设业主报告。

7.4.6代建单位必须委托（组织）具有相应资质的单位（人员）对项目所涉及的设计概算、预算、结算进行预审并出具报告。所发生费用，包含在服务费中，建设业主不另行支付。

7.4.7代建单位必须根据建设项目各阶段的需要，组织专家论证（审查）、专项论证（审查）、专项调研等工作，相关论证（审查）结果报建设业主确认。

7.4.8代建单位必须将工程初步设计、概算、施工图及预算送建设业主确认。

7.4.9代建单位必须按照相关部门批准的建设方案、建设规模、建设内容、建设标准、建设工期和项目总投资等，进行建设组织管理，严格按照国家、省、市、区建设程序进行项目的代建，严格控制项目概算、预算、变更及签证，确保工程质量、投资目标控制、工期要求，按质按量按期交付使用。

7.4.10代建单位必须严格执行政府相关财务会计制度，设立项目财务部门，建立健全内部财会制度，负责设立本项目基建辅助台帐，专款专用，严格资金管理，每月向建设业主报送项目基建辅助台帐，并设置专人负责办理项目请款手续。

7.4.11代建单位必须严格按相关部门批准的招标方式组织招标，招标方案报建设业主审核。

7.4.12代建单位应以政府及建设业主的相关规定为原则组织与中标人签订各项合同，在合同签署前须报建设业主审核同意，合同签署后三个工作日内报建设业主备案。

7.4.13代建单位不得在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应当按照区有关工程变更的规定进行管理。

7.4.14代建单位必须组织各单项工程的质量验收，负责申报项目竣工验收、移交等工作。

7.4.15代建单位必须自项目总体竣工验收合格之日起三个月内按建设业主要求确认产权并移交给相关使用人，同时办理档案资料移交手续。

7.4.16代建单位在合同期内或合同终止后，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。

7.4.17代建单位必须积极地配合和支持建设业主对项目建设和管理过程的各个阶段的稽查和监督，代建单位不得以建设业主直接干预代建单位的正常管理工作为理由阻挠和拒绝。

7.4.18代建单位对于建设业主在代建期间提出的书面意见和建议，代建单位必须在收到书面意见和建议后的7个工作日内以书面的形式给予答复，否则视同认可。

7.4.19代建单位应该严格有关资质的管理，需向外委托的项目，受委托单位，必须满足国家、省、市、区有关资质的要求，且须经过建设业主审核同意后方可委托。

7.4.20项目设备和材料必须按照国家、省、市、区法律法规规定的程序进行采购和招标，需要直接确认的重大设备和主要材料的选型和使用，代建单位原则上提供三家以上的供货商的样品，供建设业主选择，建设业主需在7个工作日内书面确认批准后，方可以使用。

7.4.21代建单位除按投标文件进行人员配备外，需派驻1名代建工程管理技术人员在建设业主指定地点办公，并配备交通办公条件。驻场期限为发出中标通知书至工程项目办理竣工验收及正式书面移交手续为止。驻场服务人员要求大专以上学历，房建类相关专业，中级或以上技术职称，5年以上工作经验。

第八条  履约保函

合同生效前，代建单位向建设业主提供《代建合同》约定工程总投资3%的银行履约保函，用于补偿建设业主因代建单位不能完全履行其合同义务而蒙受的损失或代建单位违反合同而作出的处罚。如果代建单位没有按照要求提交履约保函，建设业主有权解除合同。

第九条   代建费用及支付方式

9.1代建费用（包括建设管理服务费、利润及税金）是指在竞争性磋商文件约定的服务期限内，项目建设全过程中，代建单位完成全部竞争性磋商文件约定的内容，建设管理服务所发生的全部费用及报酬。

9.2代建费用取费

（1）本合同暂按可研建设投资作为项目代建费用计算基数，最终代建结算服务费，随项目投资规模的调整而调整，以此取费进行总价包干。

（2）代建费用暂时约定价：本合同代建费用为人民币       元。本项目由代建单位承接的招标项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号【其中2000万（含2000万）下浮20%、2000万-5000万（含5000万）下浮30%、5000万-1亿（含1亿）下浮40%、1亿以上下浮55%】计取，各招标项目的招标代理服务费均由各招标项目的中标单位承担支付。

（3）本工程实施过程中，如部分工程取消实施的，代建费用计费基数相应扣减取消实施部分的投资额，并调整本合同暂时约定价，按调整后的合同暂时约定价支付代建费用进度款。

（4）如项目因规划建设等原因取消或停止实施，代建费用则按代建单位已开展工作占整个代建管理工作的比例进行结算，代建费用最终以业主授权委托单位审定结算价为准。

9.3除另有约定，代建费用已包括代建单位执行和完成本合同规定全部工作的费用和报酬，以及本合同规定的应由代建单位承担的全部合理费用，不因人工、物价、税率、汇率、利率等因素的变动而调整。

9.4支付方法

9.4.1代建合同签订10个工作日内，建设业主支付代建管理费金额的30%给代建单位；支付时间是指建设业主完成内部支付审批手续的时间，如有特殊情况，以建设业主和代建单位的协商为准。

9.4.2施工合同签订后10个工作日内，建设业主支付代建管理费金额的30%给代建单位；支付时间是指建设业主完成内部支付审批手续的时间，如有特殊情况，以建设业主和代建单位的协商为准。

9.4.3工程完工交付使用起10个工作日内，建设业主支付代建管理费金额的20%给代建单位；支付时间是指建设业主完成内部支付审批手续的时间，如有特殊情况，以建设业主和代建单位的协商为准。

9.4.4工程完成竣工验收、竣工结算、竣工财务决算和资产、档案移交后10个工作日内，建设业主继续向代建单位支付代建管理费至结算评审价的97%（结算评审价取财政评审金额与代建管理费金额二者之间的低值）；支付时间是指建设业主完成内部支付审批手续的时间，如有特殊情况，以建设业主和代建单位的协商为准。

9.4.5工程保修责任期满后10个工作日内，建设业主支付结算评审价剩余的3%给代建单位；若工程保修责任期已满而上述第4点工作内容未完成，则暂不执行上述第5点。支付时间是指建设业主完成内部支付审批手续的时间，如有特殊情况，以建设业主和代建单位的协商为准。

9.4.6代建单位因收取项目代建费用所需缴纳的一切税费，由代建单位自行承担。

9.4.7代建费用由代建单位申请，经建设业主审核后拨付。

9.4.8附加工作费用：当发生时，由双方协商一致签订补充协议约定。

9.4.9建设业主付款前，代建单位应开具符合法律规定的对等金额的增值税专用发票，否则，建设业主有权延期付款而不视为违约。

9.4.10款项支付以财政资金到账为前提，合同所指的付款时间为建设业主向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府采购支付部门的审查时间和支付时间），在规定时间内提交付款申请即视建设业主已履行付款义务，乙方不得以资金付款期限已过为由向建设业主索赔或要求支付违约金。

第十条   项目资金的拨付与使用

10.1代建单位负责编报项目总体进度计划及年度投资计划和季度、月度资金使用计划，并报建设业主备案。

10.2工程用款资料经监理方、全过程造价审核（如有）、代建单位审核后报送建设业主，再由建设业主审定后直接拨付。

10.3代建单位应当按月向建设业主报送项目基建辅助台帐。

10.4建设业主作为建设方负责整个项目的资金支付。当收到经代建单位确认且符合要求的请款资料后，建设业主负责向财政部门申请拨款，支付给各相关单位，建设业主按时向财政部门提交相关拨款申请手续和材料后，即视为建设业主已积极履行付款义务而无需承担相关逾期付款责任。

10.5建设业主、代建单位与各方项目实施单位签订工程合同（指为完成本项目所签订的施工类、服务类合同），建设业主仅对资金支付承担责任。

10. 6代建单位需负责审核整个项目的资金支付申请。代建单位依据工程合同（指为完成本项目所签订的施工类、服务类合同）和工程进度等因素对支付申请进行审核，确认无误后报送建设业主确认并负责协助建设业主向财政部门申请拨款，支付给相关单位，相关单位直接向建设业主出具建设业主名义的发票。

第十一条   目标控制，奖惩与违约责任规定

11.1.1代建单位必须按本合同要求组建项目代建工作的项目负责人、部门及人员，按向建设业主报送的人员名单投入项目代建管理工作人员，所列人员配备不得低于最低限度要求，代建单位可根据实际工作需要及时投入人员，代建单位委派项目负责人不得同时兼任其他项目的工作。

11.1.2建设业主有权更换不称职的代建经理部工作人员，代建单位调换代建经理或项目部机构管理人员时，必须向建设业主提出书面报告并按要求附上替代人员的证明资料，经建设业主审核书面同意后方可调换。如果擅自更换代建经理，代建单位每更换一次需支付5000元违约金给建设业主，如果擅自更换项目部的主要管理人员，每更换一次，代建单位需支付2000 元违约金给建设业主，违约金直接从代建费用中扣除。

11.1.3如果代建单位没按本合同要求投入人力，需向建设业主承担违约责任。本合同要求代建单位投入的人力未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺的，代建单位需做出书面解释并保证人员限期到位，同时向建设业主支付5000元的违约金。违约金直接从代建费用中扣除。

11.2代建单位未能完全履行合同，未经批准擅自变更建设方案，未对投资控制实行有效管理，造成项目竣工财务决算超出经批准概算的，超出部分全部由代建单位负责赔偿。

11.3代建单位在可研、设计、报建、招标、施工、竣工验收等各个阶段，必须按计划完成任务，由于代建单位原因造成某阶段的工作不能按计划完成，每滞后一天，建设业主可按5000元／日的标准进行处罚（最高处罚金额不超过经审定的代建费用结算价的10%），且建设业主有权要求代建单位更换代建项目负责人（代建经理），并对代建单位予以通报批评，且建设业主可根据项目需要不再通过代建单位而自行开展相关工作及办理相关手续，停发代建费或扣减相应代建费，并有权决定在一定时期内（具体期限由建设业主确定）拒绝代建单位参与建设业主其他项目的代建工作。同时，所造成损失由代建单位负责。

11.4项目按合同约定投资控制目标、工程质量目标、安全文明施工目标完成建设，因代建单位原因导致实际建设工期滞后于合同约定建设工期，每滞后一天，可按5000元／日的标准进行处罚（最高处罚金额不超过经审定的代建费用结算价的10%）。

11.5代建单位因工作过错或因项目建设期间出现问题未及时报告建设业主，以及未采取有效措施而给建设业主造成的损失，建设业主可按不超过暂时约定代建费用的10%要求代建单位支付违约金，且代建单位应就建设业主的损失向建设业主进行赔偿，建设业主可通过法律途径向代建单位主张赔偿，因此造成建设业主的损失较为严重的，建业业主有权解除合同。

11.6因代建单位管理失职，造成项目管理过程中出现如下事故的，代建单位同意按以下约定承担责任。

①安全事故

A．发生了三人以上死亡或十人以上重伤的，其违约金按代建费用的 10%计。

B．发生了二人死亡或六人以上，十人以下重伤的，其违约金按代建费用的 7 %计。

C.发生了一人死亡或三人以上，五人以下重伤的，其违约金按代建费用的 5%计。

D.发生了二人以下（含两人）重伤的，其违约金按代建费用的3%计。

②工程质量事故

A．工程发生质量缺陷或事故导致返工或修复费用达200万元以上或达工程批复概算建安费3%以上的，其违约金按代建费用的10%计。

B．工程发生质量缺陷及事故导致返工或修复费用达100万元以上、200万元以下或达工程概算批复建安费2%以上，3%以下的，其违约金按代建费用的 7 %计。

C.工程发生质量缺陷及事故导致返工或修复费用达50万元以上、100万元以下或达工程概算批复建安费1%以上，2%以下的，其违约金按代建费用的 5 %计。

D.工程发生质量缺陷及事故导致返工或修复费用达10万元以上、100万元以下或达工程概算批复建安费0.1%以上、1%以下的，其违约金按代建费用的 3%计。

除另有约定外，上述事故等级表述中“以上”均含本数，“以下”均不含本数。

发生了上述安全事故或工程质量事故中A、B、C、D款任何一类时，除违约赔偿外，建设业主可视情况单方面终止代建合同，并依法追究相应责任。发生的事故同时符合安全事故标准及质量事故标准的，不重复处罚。

因代建单位管理失职，造成项目管理过程中发生了安全事故或工程质量事故的，除上述违约赔偿外，建设业主将视情况有权单方面中止合同，依法追究相应责任，并且因此导致建设业主被有关部门按《建筑法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程质量理条例》及住建部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质【2010】111号）等有关法律、法规、部门规章处以罚款的，按罚款金额扣减代建费用。

11.7违约责任

11.7.1双方均应按照本合同的规定履行各自的义务，违反规定的一方应当向对方承担相应的违约责任。

11.7.2代建单位在项目建设管理过程中，应当严格依法协助业主进行土地征收、房屋拆迁。进行勘察、设计、施工、监理、设备材料采购等招标工作，未经批准擅自邀请招标、违规招标或不招标的，由有关行政部门依法进行处理或作出行政处罚，造成严重后果的，项目建设业主有权决定解除本合同并立即接管项目进行建设管理，由此造成的损失全部由代建单位负责赔偿。

11.7.3在项目建设管理过程中，确认代建单位存在违法违纪违规行为的，项目建设业主可依法终止有关合同的执行，由此造成的损失由代建单位负责赔偿。

11.7.4代建单位在责任期内，如因工作疏忽、过失，出现工程质量、安全事故的，应负责相应经济和法律责任。

11.7.5代建单位如出现本合同第11.2、11.7.2、11.7.3规定对项目建设业主做出赔偿的，建设业主有权在赔偿额确认后的15天内，按银行履约保函的约定从代建单位中收取赔偿金，履约保函金额不足则相应扣减代建费用，代建费用不足则由代建单位用自有资金支付。启用履约保函金额支付赔偿金后，不足履约保函担保金额的部分，应由代建单位在三日内重新补足或提交新的银行履约保函。

11.7.6本合同规定的所有违约索赔金额均应在损失赔偿核定后十日内支付完毕；逾期支付的，每逾期一日的，按照逾期金额的万分之二支付违约金。

11.7.7建设业主不得超越本合同对代建单位进行不当干预，代建单位有权拒绝这种不当干预，若该不当干预导致合同履行中止和工程质量、进度受损失均应由建设业主承担责任。

11.7.8在任何情况下，代建单位实施的经建设业主作出书面确认后的包括但不限于对项目方案、设计变更、招投标活动和相关项目方案、文件、合同的制定、签署等与项目相关的行为，其行为法律后果均由建设业主承担。因代建单位无视建设业主指令、超出授权范围或者过失行为造成的除外。

11.7.9如代建单位未按约定履行职责，除按本合同其他约定承担违约责任外，建设业主有权视违约情节严重程度，给予代建单位通报批评、作不良行为记录及上报相关部门等处罚措施。

11.8代建单位不遵守建设业主所制订的与本工程相关的各项制度、规定的，由代建单位按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，建设业主每发现一次，可按不超过暂时约定代建费用的10%要求代建单位支付违约金，且代建单位应就建设业主的损失向建设业主进行赔偿，建设业主可通过法律途径向代建单位主张赔偿，因此造成建设业主的损失较为严重的，建业业主有权解除合同。

第十二条   保密

12.1双方应对因订立或履行本合同而了解、取得或接触到的，与相对方有关的所有文件、材料及其他信息（无论这些信息是技术性的还是商业性的）严格保密。除非获得对方的书面同意，不得自行使用或许可非相对方使用；也不得以任何方式向非相对方予以披露。

12.2下列各项内容不受上述规定限制：

依照国家法律规定，应向有关政府部门披露信息；为履行本合同而需向非相对方披露信息且事先征得合同对方书面同意的；代建单位从政府主管部门得知，经建设业主确认已不再处于秘密状态，且对外披露不会造成对方经济损失的信息。

第十三条   保修责任

代建单位的质量保修责任依《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限，对本合同规定的保修期内发现的任何质量问题，代建单位应在发现问题的5日内督促、组织、落实、管理施工承包单位履行维修、返工、整改等保修责任，由此产生的费用及相关的责任均由相关责任方承担。

代建单位未按照约定履行保修责任的，建设业主有权委托其它第三方进行保修，由此所产生的费用由代建单位承担。

第十四条   合同的生效、变更、补充、终止及解除、争议的解决

14.1本合同自双方签章且代建单位向建设业主提交了有效履约保函起生效，至代建合同约定的代建工作范围内的全部工作完成之日止。

14.2代建单位未经建设业主书面批准同意，不得委托第三方作代建单位实体。代建单位及与其有隶属关系的单位不得在本代建项目中承担勘察、设计、监理、施工和设备材料供应等工作。

14.3建设业主如果要求代建单位全部或部分暂停执行项目管理服务或终止本合同，应当提前30天通知代建单位，代建单位应当在规定期限内停止执行项目管理服务。

14.3.1若因非代建单位原因而被终止项目管理服务，对代建单位造成的经济损失由代建单位向建设业主提交经济损失报告，建设业主经核实并报有关部门核准后应予合理补偿。

14.3.2当建设业主认为代建单位无正当理由未履行项目管理服务或出现本款所列违约事项，可向代建单位发出警告通知。若建设业主在发出警告通知后7天内没有收到令建设业主满意答复的，建设业主有权在发出警告通知后30天内发出解除本合同的通知，本合同自通知到达代建单位时解除。代建单位发生如下违约事项之一均可解除合同，由此造成的损失由代建单位赔偿：

a.未经批准擅自邀请招标、违规招标或者不招标的，受到有关行政部门依法查处或处罚的；

b.在完成对项目的稽查、审计和监察后，确认代建单位存在违法违纪违规行为的；

c.在项目建设期内未经建设业主同意停止履行项目管理服务工作；

d.拒绝听从或漠视建设业主所发出的任何书面指令，而使项目受到实质性影响；

e.与第三方恶意串通损害建设业主利益的；

f.未经建设业主同意，擅自调换主要管理人员影响项目建设的；

g.超越合同权限，又未经建设业主授权，擅自对外签约的；

h.未经建设业主批准，擅自委托第三方作代建单位实体的；

i.代建单位组织管理不力导致工程质量、工程进度不能满足建设业主要求的；

j.本合同约定的其他建设业主可解除合同的事由。

建设业主可用有记录的文件传递方式，通知代建单位其违约事项及建设业主的处理意见。若代建单位于收到该通知14日内继续其违约事项、或未能纠正、或不采取、或无力采取有效补救措施、或日后任何时间重复上述违约事项，因而可能导致工程无法如期完成或工程质量存在严重缺陷或其他严重危害建设业主利益的情况，则建设业主有权以有记录的传递方式通知代建单位解除本合同。代建单位持有异议时，按民法典相关规定办理。建设业主行使解除本合同的权利并不影响建设业主追究代建单位违约责任和要求赔偿或补偿等权利。

14.4建设业主行使解除本合同的权利的，可由第三方替代代建单位执行和完成本项目的项目管理服务工作。解除本合同通知到达代建单位后，代建单位应在10日内向建设业主或该第三方移交与本项目管理有关的一切事务，并不得以任何理由和方式阻挠建设业主或该第三方的工作。否则，因此所引起的工期延误、质量损坏、费用增加等一切责任由代建单位承担。上述约定不受任何一方提出仲裁或诉讼的影响。

14.5本合同因双方协商一致解除或因不可抗力而解除后，建设业主应根据代建单位履约情况支付相应比例的代建费用，代建单位应按本合同的有关规定办理移交手续。若已付的代建费用已超出了代建单位实际完成的管理工作，则代建单位有义务将超出部分的金额返还建设业主。若双方在代建费用结算、支付或其他事宜上发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过法律渠道解决。但代建单位不得以此为由停止或阻挠项目的移交工作及建设业主的其他工作。

因建设规划方案或者功能重大调整等原因造成代建单位建设管理服务的范围及内容增加或者减少，代建费用根据增加或者减少的工作量，按照本合同第八条的原则予以调整，由合同双方协商一致后签订补充合同。

14.6本合同的解除并不影响各方应当承担的责任。

14.7双方经协商可以书面合同方式对本合同做出修改和补充，经双方授权代表签字并加盖公章的有关本合同的修改合同和补充合同是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

14.8本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院起诉。

第十五条   其他

15.1在合同期间因不可抗力或双方认可的原因，影响本合同执行的，代建单位应在事发后30天内将损失和处理意见书面提交建设业主，双方及时商定处理办法。

15.2如代建单位及代建单位的项目负责人存在因与工程项目施工相关的车辆运输而被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的，经建设业主核实，建设业主有权终止合同。

15.3如代建单位将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者运输的，经建设业主核实，建设业主有权终止合同。

15.4代建单位承诺，将切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、广州市、越秀区建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，按竞争性磋商文件和合同要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受建设业主及建设行政主管部门的监督、检查。

15.5本合同的制定、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

15.6本合同正本一式肆份，甲方贰份，乙方壹份；副本叁份，建设业主执贰份，代建单位执壹份。

附件：

- 项目代建单位责任承诺书；

- 工程建设项目廉政责任书；

建设业主：                          代建单位：

法人代表：                          法人代表：

授权签约代表：                      授权签约代表：

签约时间：年月日                      年月日

附件1：

项目代建单位责任承诺书

（建设业主）：

我司接受贵单位委托的项目的代建工作。 为加强项目代建管理，保证我公司严格履行与建设业主签订的代建合同，圆满地完成项目建设目标，我司就此做出以下承诺：

1、为全面完成代建工作，我司承诺无条件地投入足够的代建管理人员及其他代建需要的投入。

2、按项目建设业主要求提供按本项目代建招标中标价的3%向建设业主提交合同履约保函，履约保函的有效期: 自本合同生效之日起至代建合同约定的代建工作范围内的全部工作完成之日止。

3、按照国家、省、市颁布的建筑管理条例和施工规范,以及项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量的控制与管理，建立质量保证体系，严格管理，确保工程质量达到预定目标，确保工程竣工验收符合竣工验收备案制的有关规定。

4、在确保工程质量的前提下，按照工期要求编制工程进度总体计划及年度、月度工程进度计划、主要节点进度计划、分项分部工程进度计划。我司将严格项目建设工期管理，确保项目按建设业主要求的时间节点前完成。如非不可抗力或建设业主原因致使未能在目标完工日前完工的，每滞后一天，我司愿意按5000元／日的标准进行处罚（最高处罚金额不超过经审定的代建费用结算价的10%）。

5、严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设，因未对投资控制实行科学管理，造成项目竣工财务决算超出经批准概算的，超出部分全部由我司负责赔偿。建设业主有权在赔偿额确认后的15天内，直接相应扣减代建费用或从我司的银行履约保函中收取赔偿金，履约保函金额不足则相应扣减代建费用，代建费用不足则由我司用自有资金支付。

6、严格按照国家、省、市有关安全生产、文明施工要求，积极制定安全生产、文明施工管理措施，并严格监督、管理，确保项目建设符合安全生产、文明施工要求。

7、自觉接受政府各有关部门稽察、审计、监察及监督、检查，自觉接受建设业主的监督、检查，如发生任何违法违纪违规行为或因工作疏忽、过失，出现工程质量、安全事故的，我司愿意承担相应经济和法律责任。

8、我司充分理解：建设业主将我司在项目代建管理上的履约能力作为确定后续代建业务委托的重要依据的做法；亦完全明白如因我司履约不力将会失去后续代建业务。

单    位：

（公章）

法人代表：

（签名）

二〇   年  月  日

附件2：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设过程管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受礼金、礼品、有价证券和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设过程管理的有关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、礼品、有价证券及好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本廉政责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本廉政责任书的有效期与合同的有效期相同。

第七条本廉政责任书一式份，甲方执份，乙方执份。

甲方：                                 乙方：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

签约日期：年月日

签约地点：广东省广州市越秀区

# 第五部分  响应文件格式

## 第一章 目录

| 类型名称 | 序号 | 文件名称 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查文件 （加盖公章） | 1 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）） |  |  |
|  | 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 6 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |  |  |
|  | 7 | 本项目整体专门面向中小企业采购。供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：其他未列明行业）的政策划分标准的中小微企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》（服务）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。） |  |  |
|  | 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 9 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《供应商资格声明函》） |  |  |
|  | 10 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》） |  |  |
|  | 11 | 本项目不接受联合体磋商。 |  |  |
| 响应文件部分 （加盖公章） | 1 | 报价函 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |
|  | 3 | 首次报价一览表 |  |  |
|  | 4 | 详细报价清单 |  |  |
|  | 5 | 实质性响应一览表 |  |  |
|  | 6 | 用户需求书响应差异表 |  |  |
| 商务部分 （加盖公章） | 1 | 类似业绩 |  |  |
|  | 2 | 拟派项目团队人员情况 |  |  |
|  | 3 | 获奖情况 |  |  |
|  | 4 | 企业体系认证 |  |  |
| 技术部分 （加盖公章） | 1 | 项目进度管理方案和措施 |  |  |
|  | 2 | 项目质量管理方案和措施 |  |  |
|  | 3 | 项目安全文明施工管理方案和措施 |  |  |
|  | 4 | 项目投资管理方案和措施 |  |  |
|  | 5 | 项目合同、档案及信息管理方案和措施 |  |  |
|  | 6 | 项目管理过程中与有关部门的协调方案 |  |  |
| 其他部分 （加盖公章） | 1 | 代理服务费承诺书 |  |  |
|  | 2 | 政策适用性说明 |  |  |

## 第二章 资格审查文件

## 2-1  供应商资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司的梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务（项目编号：GZCQC2300FC12013）的竞争性磋商公告，本单位（企业）自愿参加磋商，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司的单位法定代表人与所参投的本采购项目的其他供应商的单位法定代表人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

本公司提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 第三章 响应文件部分

## 3-1 报价函

致：广州程启招标代理有限公司

根据贵方为梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务（项目编号：GZCQC2300FC12013）的竞争性磋商公告，本人代表供应商    （供应商全称）作为响应供应商已正式授权《法定代表人授权书》中的授权代表为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行磋商。签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构发布磋商文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本响应文件自提交响应文件截止之日起90日历日内有效，并承诺不予撤销已递交的响应文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。

- 我们理解采购人与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次竞争性磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

所有有关本次磋商的函电请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

供应商全称：(并加盖公章)

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

## 3-2 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人参加磋商并签署响应文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务______________，为法定代表人，特此证明。

有效日期：   年   月   日至   年   月   日  签发日期：   年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经营范围：

供应商全称：(并加盖公章)

地址：

日期：

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人授权书

致:广州程启招标代理有限公司

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（供应商全称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本单位授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代表人，就梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务（项目编号：GZCQC2300FC12013）的磋商和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

供应商全称(并加盖公章)：

地        址：

法定代表人（签名或盖章）：

职        务：

被授权人（签名或盖章）：

职        务：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

## 3-3 首次报价一览表

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

项目编号：GZCQC2300FC12013

| 供应商名称 | 报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |

供应商全称(并加盖公章)：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在响应文件正本中；

2、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

3、报价的小数点后保留2位有效数。

## 3-4 详细报价清单

1、报价为所投项目的执行价格，包含《第三章用户需求书》所述的全部内容所需费用。如果供应商在成交并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2、请供应商进行详细的报价分析。（格式自定）

## 3-5 实质性响应一览表（如有）

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

项目编号：GZCQC2300FC12013

说明：供应商必须对应磋商文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | 条款 | 响应情况（完全响应/ 正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
| … |  |  |  | 见第 页 |

供应商全称(并加盖公章)：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 3-6用户需求书响应差异表

说明：1、供应商必须对应磋商文件的《第二部分 用户需求书》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 用户需求书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请供应商逐一响应。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 第四章 商务部分

## 4-1类似业绩

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

项目编号：GZCQC2300FC12013

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：须按评审要求提供相关文件，否则无效。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

## 4-2拟派项目团队人员情况

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

项目编号：GZCQC2300FC12013

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目任职务 | 工作内容 | 资格 | 资历及经验 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须按评审要求提供相关文件，否则无效。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

## 4-3获奖情况

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

项目编号：GZCQC2300FC12013

| 序号 | 奖项名称 | 发证单位 | 奖项等级 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：   年  月  日

## 4-4企业体系认证

项目名称：梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务

项目编号：GZCQC2300FC12013

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须按评审要求提供相关证明材料，否则无效。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：   年  月  日

## 第五章 技术部分

（格式自拟）

## 第六章 其他部分

## 6-1 代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司：

如果我方在贵公司组织的梅花村大厦维修加固工程项目全过程代建管理服务（项目编号：GZCQC2300FC12013）磋商中获成交，我方承诺在收取《成交通知书》后，按磋商文件规定向贵公司交纳招标代理服务费。

如我公司违反上述承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；

供应商法定地址：

法定代表人（负责人）或授权代表（签名或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

## 6-2 政策适用性说明（如有）

本项目所属行业为“其他未列明行业”，请按该行业划分标准进行中小企业声明。

《政策适用性说明》（任其一）：

（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：